# 1주차 작업 지시 문서

1주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 게임 개요 문서 및 시스템 총 정리 문서(초안) 작성 | 12/22 | 12/22 | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 게임 UI 및 시스템 문서 작성 | 1/12 | 1/21 | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | 플레이어 위험 요소 문서 초안 작성 및 PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 | 1/12 | 1/25 | 오원준(PM) | 미완이라 2주차에도 추가 진행 / QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 물체 옮기기 및 얼룩 지우기 구현 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | 멀티 에디터 툴 설치 |  |  | 오원준(PM) |  |

# 2주차 작업 지시 문서

2주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 게임 컨셉 무드보드 제작 및 게임 플레이 루프 정의 초안 작성 및 조작법 정리 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 플레이어 방해요소 및 몬스터 문서 작성 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | 플레이어 위험 요소 문서 작성 PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 쥐 추가 및 총 기능 간단 구현 및 상점 및 인벤토리 구현 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 |  |  |  | 오원준(PM) | 개인 사정으로 인하여 작업 미지시 |

# 3주차 작업 지시 문서

3주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 멀티 플레이에 관한 내용 정리 및 오염 잔향 시스템에 관한 내용 정리 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 튜토리얼 기획 작성 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 가스 제거기 및 소각장 및 중독 수치 구현 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | 게임 시작시 닉네임 생성 및 방생성 후 방 입장 |  |  | 오원준(PM) |  |

# 4주차 작업 지시 문서

4주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 위험요소 등장 관련 phase 시스템 정리 및 게임 시스템 총 정리 문서에 중독 수치 시스템 내용 추가 작성 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 튜토리얼 기획 작성 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 클리어 퍼센티지 구현 및 퍼센트 별 위험요소 구현 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | 캐릭터 무브먼트 대거 수정 및 트랜스 포지션 동기화 완료 |  |  | 오원준(PM) |  |

# 5주차 작업 지시 문서

5주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 아트 에셋 탐색 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 아이템 기획 |  |  | 오원준(PM) | 아직 미완이라 6주차에도 추가 진행 |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 퍼센티지 별 위험요소 1차 수정 및 스패너 구현 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | 캐릭터 Transform Position 완료 및 플레이어는 호스트나 게스트나 모두 빨간 버튼에 다가가면 게임을 시작 |  |  | 오원준(PM) |  |

# 6주차 작업 지시 문서

6주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 맵 에셋 구매 후 씬에 적용 및 게임 분위기에 맞춰 라이팅 조절 및 튜토리얼 기획 작성 및 게임 플레이 루프에 0단계 추가 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 아이템 기획 |  |  | 오원준(PM) | 아직 미완이라 7주차에도 추가 진행 |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 절단기 구현 및 튜토리얼 제작 시작 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | 호스트가 탈퇴시 방 폭파 -> 호스트가 탈퇴시 게스트에게 양도 |  |  | 오원준(PM) |  |

# 7주차 작업 지시 문서

7주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 게임에 필요한 세부 수치 정의 초안 작성 및 튜토리얼에 필요한 대사 작성 및 아이템 목록 구체화 작업 및 수치 설계 문서 추가 작성 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 아이템 기획 작성 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 및 아이템 기획 작성 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 튜토리얼 툴 완성 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 |  |  |  | 오원준(PM) | 개인 사정으로 인하여 작업 미지시 |

# 8주차 작업 지시 문서

8주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 재화 관련 시스템 정의 문서화 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 중독 수치 별 상태이상 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 및 아이템 기획 작성 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 튜토리얼 길 안내 추가 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | 인게임내에서 대기룸으로 돌아가는 레버 구현 및 게스트도 게임 시작 가능하도록 구현 |  |  | 오원준(PM) |  |

# 9주차 작업 지시 문서

9주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 드래프트 발표 준비 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 드래프트 발표 준비 및 적용 에셋 탐색 및 모델링 탐색 및 제작 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | 드래프트 발표 준비 및 소모품 기획 및 PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 드래프트 발표 준비 및 튜토리얼 텍스트 UI 작업 및 튜토리얼 완성 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | 드래프트 발표 준비 및 캐릭터 360도 무브먼트 설정완료 및 캐릭터 움직임 동기화 |  |  | 오원준(PM) |  |

# 10주차 작업 지시 문서

10주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 드래프트 발표 준비 및 발표 후 빌드 시연 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 에셋 탐색 및 모델링 탐색 및 제작 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | 소모품 기획 및 PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 쥐 공격 구현 및 바퀴벌레 부활 및 상점 시스템 변경 및 로비 UI 추가 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | 플레이어간 아이템을 주고 받으며 획득 및 모든 스크립트 Pun2 -> Fusion2 버전으로 업그레이드 및 본 맵에 포톤 플레이 전용 캐릭터 스폰 완료 및 멀티 물건 들어올리기 및 얼룩 지우기 구현 |  |  | 오원준(PM) |  |

# 11주차 작업 지시 문서

11주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 | 위험요소 괴물의 세부 내용 정의 초안 작성(레그리스) 및 괴물 세부 내용 정의 완료 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 | 유승목 | 에셋 탐색 및 모델링 탐색 및 제작 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 및 사운드 탐색 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 튜토리얼 얼룩 아웃라인 및 튜토리얼 전 선택지 삽입, 쥐 에셋 적용 및 몬스터 (레그리스) 구현 및 손전등 추가 및 (튜토리얼) 들고있는 도구 UI 추가 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | Grab Object 관련 오류 해결기 및 물건을 들어올렸을 경우 동기화 되도록 설정 |  |  | 오원준(PM) |  |

# 12주차 작업 지시 문서

12주차 작업 지시 문서

| 역할 | 담당자 | 작업 내용 | 시작일 | 마감일 | 검수자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD(기획) | 염윤태 |  |  |  | 오원준(PM) | 개인 사정으로 인하여 작업 미지시 |
| 기획 | 유승목 | 박스헤드 제작 및 청소 솔 제작 및 고체형 쓰레기,철제통, 나무상자, 철제통ver2, 철제 블록, 철제 판, 파이프,총 제작 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 기획 (PM/QA) | 오원준 | PM 정리 및 작업 지시 문서 및 완료 확인 문서 작성 및 간트차트 작성 및 사운드 탐색 |  |  | 오원준(PM) | QA 진행은 튜토리얼 제작 완료 후 스테이지 제작 후 테스트 진행 |
| 프로그래밍 (클라이언트) | 이민기 | 레그리스 모델링 적용 및 손전등 앵글 추가 및 쥐 공격 모션 제작 및 레그리스 멀티 연결 |  |  | 오원준(PM) |  |
| 프로그래밍 (멀티) | 박진웅 | 오브젝트 Grab System Transform 동기화 완료 |  |  | 오원준(PM) |  |